|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  La mayoría de las actividades si se han podido desarrollar, aunque no al 100%, más que nada debido a que no se gestionó de la forma más efectiva la cantidad de horas de trabajo.  Entre los factores que facilitaron este periodo fueron: Claridad en el backlog, buen manejo de scrum y una comunicación efectiva entre el equipo.  Entre los factores que dificultaron fueron: No hubo buena planificación de las tareas debido a la complejidad del módulo documental y ajustes de horas en burndown chart. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?  Lo haría de la siguiente manera:   * Mejorando la planificación de tareas entre el equipo * Verificando avances con el docente, para así asegurar que se va en buena dirección * Ajustando el backlog y release plan según prioridades. * Ampliando un sprint para cubrir gestión documental. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  En general, creo que mi trabajo ha sido muy bueno, ya que he aportado principalmente al desarrollo de la aplicación del proyecto, logrando avanzar en puntos principales como el login y roles.  Entre lo positivo, destacaría: Compromiso del equipo, desarrollo efectivo en la parte de documentación, claridad en los procesos de AS-IS y TO-BE y la buena comunicación en cuanto a notificar avances del desarrollo de la aplicacion.  Se puede mejorar: Tener una mejor organización en cuanto al uso del tiempo y avances del sistema del proyecto, además de intentar dar prioridad a los puntos más relevantes que se deban implementar al proyecto. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Más que nada, me preocupa tanto a mi como a mi grupo al terminar el módulo documental con trazabilidad dentro del plazo establecido, ya que entendemos que es el requiere de más tiempo. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Si, creemos que algunas actividades se deben distribuir de mejor forma, para así tener una mejor organización y un uso más efectivo del tiempo, en cuanto a nuevas actividades, creemos que no hay que agregar, solo reorganizar algunas actividades. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Aspectos positivos**:  Alto compromiso de todos los miembros del equipo  Apoyo en las dificultades que surgieron  Responsabilidad con las entregas de turno  **Aspectos a mejorar**:  Tener una mejor organización para no llegar tan cortos de tiempo en algunas tareas  Organizar mejor la subida de actualizaciones del proyecto para evitar problemas en la parte de codigo |
|  |