|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

| Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. |
| --- |

| 1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?  No hemos podido cumplir el 100% de las actividades en los tiempos definidos, principalmente por la subestimación de horas en el módulo documental (gestión de versiones y trazabilidad). Sin embargo, la mayoría de los hitos sí se ha logrado en los plazos.  Facilitadores: uso de Scrum para seguimiento, claridad en el backlog y buena comunicación en el equipo.  Dificultadores: planificación de tareas por la complejidad del módulo documental y ajustes de horas en burndown chart. |

| 2. |
| --- |
| ¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?   * Redistribuyendo tareas entre los miembros para balancear carga. * Ajustando el backlog y release plan según prioridades. * Ampliando un sprint para cubrir gestión documental. * Pidiendo retroalimentación del docente para asegurar coherencia. |

| 3. Hasta el momento: |
| --- |
| ¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?  Lo positivo: organización del equipo, definición clara de procesos AS-IS y TO-BE, avance en login, roles y CRUD de propiedades/clientes.  A mejorar: estimar mejor el tiempo de desarrollo, usar más pruebas automáticas y reforzar documentación técnica en paralelo al desarrollo. |

| 4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT |
| --- |
| ¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?  Nos preocupa terminar a tiempo el módulo documental con trazabilidad, ya que requiere más horas. |

| 5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT |
| --- |
| ¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?  Sí, creemos que algunas actividades deben redistribuirse:   * Diego se enfocará en gestión documental y pruebas. * Otro miembro reforzará CRUD y la seguridad. * Otro tomará dashboard y métricas.  No hay nuevas actividades, solo reorganización de prioridades. |

| 6. APT grupal |
| --- |
| ¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?  **Aspectos positivos:**   * Comunicación constante y respeto entre los miembros. * Responsabilidad en entregas intermedias. * Apoyo mutuo en dificultades técnicas.   **Aspectos a mejorar:**   * Mayor disciplina en cumplir las horas planificadas. * Dejar evidencia escrita de cada avance . |