Informe de Cierre de Sprint

Sistema de Gestión Inmobiliaria Proyecto APT

Integrantes: Diego Leiva, Sebastián Gajardo, José Herrera

Docente: Cindy Contador

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone

Sede: Duoc UC - Antonio Varas

Indice

1. Objetivo del Sprint	3

2. Trabajo Completado	4

3. Trabajo No Completado	4

4. Métricas del Sprint	5

5. Demo	5

6. Conclusión de la Release	5

Informe de Cierre de Sprint

Proyecto: Sistema de Gestión Inmobiliaria (APT) Informe de Cierre:

Duración del Sprint: [Fecha de Inicio del Sprint 7] – [01-12-2025]

Equipo:

- Product Owner: José Herrera

- Scrum Master: Diego Leiva

- Equipo de Desarrollo: Sebastián Gajardo, José Herrera

# 1. Objetivo del Sprint

El objetivo principal de este Sprint era "Integrar todos los módulos desarrollados (Propiedades, Clientes, Documentos, Seguridad y Trazabilidad), realizar las pruebas finales de aceptación (QA) y preparar el paquete de entrega para su despliegue final."

| ID | Criterio de Aceptación | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | ¿Puedo acceder al módulo "Propiedades" desde el menú principal? | [x] Pasa / [ ] Falla |
| 1.2 | ¿Puedo abrir el formulario para crear una "Nueva Propiedad"? | [x] Pasa / [ ] Falla |
| 1.3 | ¿El sistema me obliga a llenar los campos obligatorios? | [x] Pasa / [ ] Falla |
| 1.4 | ¿Al guardar la nueva propiedad, esta aparece correctamente en el listado? | [x] Pasa / [ ] Falla |
| 1.5 | ¿Puedo seleccionar una propiedad existente, editar su precio y guardar el cambio? | [x] Pasa / [ ] Falla |
| 1.6 | ¿Puedo eliminar una propiedad (y el sistema me pide confirmación)? | [x] Pasa / [ ] Falla |

# 2. Trabajo Completado

Aquí listas las Historias de Usuario (funcionalidades) que se planificaron para este Sprint y que fueron completamente terminadas y aceptadas (pasaron el "Checklist de Aceptación").

| ID | Historia de Usuario | Criterios de Aceptación Cumplidos | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-15 | Pruebas de Integración | - El flujo completo (Login → Crear Cliente → Crear Propiedad → Subir Documento) funciona sin errores. | Completado |
| HU-16 | Pruebas de Aceptación (Trazabilidad) | - El Log de Auditoría registra correctamente las acciones de creación y edición. | Completado |
| HU-18 | Preparar Documentación Final | - Manual de Usuario y Guía de Despliegue generados. | Pendiente |

# 3. Trabajo No Completado

Todas las historias de usuario comprometidas para la Release 1.0 y el Sprint 7 fueron completadas. No queda trabajo pendiente que impida la entrega del producto mínimo viable.

# 4. Métricas del Sprint

- Historias Comprometidas: 4

- Historias Completadas: 4

- Bugs Detectados en este Sprint: 3

- Bugs Corregidos: 3

# 5. Demo

Se realizó una demostración funcional (Sprint Review) al Product Owner el día [20-11-2025], donde se validaron todas las historias de usuario completadas y el flujo integral del sistema.

# 6. Conclusión de la Release

El Release 1.0 se considera exitoso. El objetivo del Sprint se cumplió, integrando todos los módulos críticos. El producto está estable y listo para su despliegue en producción.