Informe de Retrospectiva Final del Proyecto

Sistema de Gestión Inmobiliaria Proyecto APT

Integrantes: Diego Leiva, Sebastián Gajardo, José Herrera

Docente: Cindy Contador

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura: Capstone

Sede: Duoc UC - Antonio Varas

Índice

1. Objetivo del Documento	3

2. Lo que Salió Muy Bien)	3

3. Lo que No Salió Tan Bien	4

4. Lecciones Aprendidas y Acciones de Mejora	5

Proyecto: Sistema de Gestión Inmobiliaria

Período Revisado: Ciclo completo del proyecto (7 Sprints)

Fecha de Retrospectiva: [01-12-2025]

Participantes: José Herrera (Product Owner), Sebastián Gajardo (Dev/QA), Diego Leiva (Scrum Master)

# 1. Objetivo del Documento

Este informe tiene como objetivo analizar el desempeño del equipo durante todo el ciclo del proyecto, identificar los factores que facilitaron y obstaculizaron el desarrollo, y establecer lecciones aprendidas y planes de acción para mejorar en futuros proyectos.

# 2. Lo que Salió Muy Bien)

| Aspecto | Observación del Equipo |
| --- | --- |
| Claridad del Backlog | El Product Backlog estuvo bien definido desde el inicio. Las Historias de Usuario fueron claras y los Criterios de Aceptación precisos, lo que redujo las ambigüedades. |
| Uso de Herramientas | La implementación de Git/GitHub y Trello fue un éxito. Permitió la colaboración asíncrona fluida y un control de versiones eficiente, evitando conflictos de código graves. |
| Metodología Scrum | La cadencia de Sprints de 2 semanas y las Daily Meetings permitieron una detección temprana de riesgos y la capacidad de reaccionar rápidamente a los problemas técnicos. |
| Roles Definidos | La separación de roles funcionó correctamente. Permitió que el Product Owner se enfocara en el qué y el Scrum master en el cómo. |

# 3. Lo que No Salió Tan Bien

| Aspecto | Observación del Equipo |
| --- | --- |
| Estimaciones de Esfuerzo | Las estimaciones iniciales de las tareas (basadas en horas) fueron poco realistas al inicio del proyecto. Esto se reflejó en un Burndown Chart con desviaciones significativas. |
| Módulo Documental | La complejidad técnica del módulo de gestión documental (especialmente en la subida y la asociación con trazabilidad) fue subestimada, generando un retraso de un Sprint en el Roadmap. |
| Refinamiento Continuo | El refinamiento del Backlog se realizaba solo al inicio del Sprint, lo que forzó el desarrollo de algunas tareas sin una claridad técnica total. |
| Comunicación de Riesgos | La comunicación de retrasos se hacía a veces en el Daily en lugar de notificar proactivamente al Product Owner para ajustar expectativas. |

# 4. Lecciones Aprendidas y Acciones de Mejora

| Lección Aprendida | Acción de Mejora Propuesta |
| --- | --- |
| L1: Mejorar la Estimación. | Utilizar Puntos de Historia en lugar de horas, para medir el esfuerzo relativo en lugar del tiempo. |
| L2: Priorizar la Complejidad. | Priorizar las historias de usuario de alta complejidad (como el módulo documental) para abordarlas al inicio del proyecto, cuando el equipo tiene más capacidad de respuesta. |
| L3: Refinamiento Constante. | Asignar tiempo fijo para el refinamiento continuo del Backlog, asegurando que las tareas del próximo Sprint estén siempre listas. |
| L4: Documentación Proactiva. | Generar la documentación técnica (Diagramas 4+1) al finalizar el diseño, y no esperar al cierre del proyecto. |